**Перечень мероприятий**

**(«дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов (2021-2030 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой № акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации |  Ожидаемый результат |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы.** |
| 1 | Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС  | Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ | заместители директора по УВР | 2021 учебный год | Получение качественной услуги |
| 2 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в соответствии с адаптированной образовательной программой | Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ | заместители директора по УВР учитель информатики | 2021 учебный год | Получение качественной услуги |
| 3 | Создание паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и дорожную карту по обеспечению доступности | приказ | Социальный педагог | 2021 учебный год |  |
| 4 | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  | завхоз | 2021 учебный год |  |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ |  | завхоз | 2022г. |  |
| 6 | Подготовка финансово- экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации школы в целях создания доступности для инвалидов |  | завхоз | 2022г. | Рациональноерасходованиефинансовыхсредств,уточнениеобъемоврасходов |
| **Раздел 2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов** |
| 1 | Организация и проведение ремонтных работ в школе |  | завхоз | 2022-2030 | Созданиеусловийдоступностиобъекта длявсех категорийинвалидов идругихмаломобильныхгруппнаселения |
| 2 | Ликвидация порогов |  |  | 2022-2030 |  |
| 3 | Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов |  |  | 2022-2030 |  |
| 4 | Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков |  |  | 2022-2030 |  |
| 5 | Контрастное окрашивание поверхности на участках пола переддверными проемами; |  |  | 2022-2030 |  |
| 6 | Маркировка краевых ступеней лестниц; |  |  | 2022-2030 |  |
| 7 | Установка электрических выключателей и розеток на уровне 0,8м от пола». |  |  | 2022-2030 |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.** |
| 1 | Оказание услуг обучающимся, родителям, педагогам по адаптации и социализации в обществе -индивидуальные беседы- тренинги |  | психолог | 2022-2030 | Успешная адаптация инвалидов в обществе |
| 2 | Адаптация официального сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 | информатик | 2021-2030 | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| 3 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение, слуха, опорно-двигательного аппарата |  | психолог | 2021-2030 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
| 4 | Создание и ежегодное обновление базы по выявлению детей – инвалидов, проживающих в селе. |  | Соц.педагог | В течение всего периода | Информация о потенциально-возможных потребностях услуги |
| **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами** |
| 1 | Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования  | План работы школы | организатор | 2021-2030 годы | Повышение качества знаний специалистов,работающих синвалидами, повопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием качественной услуги |
| 2 | Проведение семинаров, круглых столов, методических совещаний по теме «Доступная среда» |  |
| 3 | Организация межведомственногосотрудничества по обучению детей – инвалидов с учреждениями здравоохранения и социальной политике |  | Соц.педагог |